## Slide 1
EVALUACIÓN SUMATIVA – UNIDAD 3
Alumno: Cristopher Barrales

## Slide 2
PETICIÓN CLIENTE
Construcción de un sitio web para una tienda virtual.
Tienda debe contener galería de imágenes de productos.
Buscar productos por palabra clave.
Agregar productos al carrito.
Vista para eliminar un producto por código del carrito.
Realizar la validación del carrito que contenga productos.
Formulario de envió de productos.
Formulario de pago.
Resumen de la orden de compra

## Slide 3
PRODUCT BACKLOG

## Slide 4
ROLES
Integrante | Cargo
Cristopher Barrales | Scrum Master
Cristopher Barrales | Desarrollador

## Slide 5
HISTORIAS DE USUARIO
Código | Historia | Criterio de aceptación
H-01 | Como usuario, quiero ingresar datos al formulario para registrar un producto. | La historia se da por cumplida cuando el usuario pueda registrar un producto.
H-02 | Como usuario quiero poder listar los productos para saber el stock disponible. | La historia se da por cumplida cuando el usuario pueda listar los productos.
H-03 | Como usuario quiero ver la lista en una tabla para identificar los productos y sus características. | La historia se da por cumplida cuando el usuario pueda visualizar los productos en una tabla.
H-04 | Como usuario quiero editar productos para evitar productos mal escritos. | La historia se da por cumplida cuando el usuario puede editar un producto.
H-05 | Como usuario quiero eliminar productos para evitar duplicados. | La historia se da por cumplida cuando el usuario puede eliminar un producto.
H-06 | Como usuario quiero que la pagina sea responsiva para visualizar en cualquier dispositivo. | La historia se da por cumplida cuando el usuario puede ver la pagina en cualquier dispositivo.

## Slide 6
ESTIMACIÓN Y PRIORIDAD DE TAREAS
Código | Historia | Prioridad (1-10) | Tiempo de desarrollo
H-01 | Ingresar datos al formulario | Alta | 1 hora
H-02 | Listar los productos | Alta | 45 min
H-03 | Lista en una tabla para identificar los productos y sus características. | Alta | 1 hora
H-04 | Editar productos | Media | 1 hora
H-05 | Eliminar producto | Media | 30 min
H-06 | Pagina responsiva y estilos de pagina | Baja | 45 min

## Slide 7
SPRINT REVIEW

## Slide 8
RETROESPECTIVA
Como equipo se revisa cada implementación de código, entre prueba y error, correcciones y como resultado una mejora continua.